# PLANNING DE REALISATION

En fin de mieux cerner les enjeux et les attentes d’un tel projet, il est recommandé d’avoir une structuration organisationnelle de notre travail qui nous permettrait de les atteindre.

- Choix du sujet et définition du cahier de charge avec le client : 25/09/2018
- Précision du sujet et cas pratique pour : le 15/01/2019
- Retour chez le client : pour le 24/01/2019
- Recherche de documentations sur les différents choix techniques : pour le 11/02/2019

Phase I : Définie pour le 8/03/2018

Il s’agira pour nous de définir les éléments nécessaires pour la réalisation de ce travail

- Elle consistera à la création des différents machines virtuelles.
- La définition d’une architecture réseau et un plan d’adressage.
- Segmentation du réseau
- Validation par le client
- Réalisation du rapport intermédiaire
Mise à jour du Trello et rencontre avec le rapporteur pour une présentation de l’avancement du travail : 12/03/2019

Phase II : pour le 26/04/2019
Cette phase introduira un enrichissement de notre réseau notamment :
- Déploiement des différents serveurs
- Configuration du pare-feu
- Création des utilisateurs et groupes.
- Création d’une politique d’authentifications.
- Création et activation des interfaces
- Configuration des règles de filtrages des données.
- Mise en place d’un système de prévention d’intrusion.
- Validation par le client.
- Titre définitif du travail.

Phase III : pour le 24/05/2019
Cette partie permettra la mise en commun deux entités distantes.

- Configuration d’un VPN site-to-site (création d’une passerelle distante, connexion ipSec)
- Configuration de l’accès distant SSL.
- Test d’interconnexion
- Mise en place d’une solution de backup pour optimisation de la liaison du travail en cas de perte de connexion.
- Validation par le client
- Automatisation du réseau

Phase IV : pour le 27/05/2019
- Rédaction rapport intermédiaire et rencontre avec le rapporteur pour echange et suggestions ou amélioration.
- Dépôt rapport final : le 04/06/2019
- Défense TFE :  18/06/2019